# Załącznik nr  3  do SIWZ/PN -10/2017

# ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

§1

Podstawa zawarcia umowy

Zawarcie umowy następuje  na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ) – dalej: PZP, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: ZP/PN-10/2017, rozstrzygniętego w dniu …… . ..2017 roku.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w postaci przebudowy Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rypinie w ramach projektu  pn. Budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z Przychodnią AOS i POZ oraz Modernizacja Oddziału Dziecięcego,   polegającej na przebudowie i modernizacji   oddziału dziecięcego, zwanego dalej Inwestycją, zgodnie z założeniami Zamawiającego, niniejszą umową, kosztorysem ofertowym,  przedmiarem robót i dokumentacją projektową wykonawczą.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z założeniami Inwestycji, opisanymi w załącznikach  do niniejszej umowy i nie wnosi do nich żadnych uwag.

§ 3

Terminy

Realizacja zadania pn. Przebudowa Oddziału Dziecięcego na podstawie wykonanych projektów i pozwolenia na budowę  -   3 miesiące  od daty podpisania umowy.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z umową oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i architektonicznej, przez osoby wykwalifikowane i posiadające aktualne uprawnienia architektoniczno-budowlane w wymaganym zakresie.

- Inwestycja musi być oddana Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania w sposób zgodny z celem modernizacji - przebudowy, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych, w zakresie objętym ofertą.

- Zmodernizowany/przebudowany oddział musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozpoczęcia robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania mu terenu robót,

- prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go na każde żądanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,

- pełnienia nadzoru nad przekazanym terenem budowy oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

- powołania kierownika budowy,

- urządzenia własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym kosztów zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy),

- zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

- likwidacji placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego,

- ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,

- przejęcia pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i  osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- utrzymania ogólnego porządku na budowie,

- ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji,

- pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę , ciepło itp.

- prowadzenie robót w taki sposób aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania oddziału  w tym dostaw magazynowych, jak również transportu i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na terenie nieruchomości, na której(ych) prowadzone będą roboty budowlane,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych wraz z uiszczeniem opłaty,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej przebudowy oddziału dziecięcego,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy:

- zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz odzież,

- zgodnie z terminami zgodnymi z umową,

- zgodnie z dokumentacją  - przedmiarem robót, dokumentacją projektową wykonawczą, kosztorysem  itp. oraz protokołem odbioru robót,

- w sposób nie zagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,

- z własnych materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom określonym w specyfikacji. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

- Zamawiający ma prawo żądać przeprowadzenia stosownych prób, badań, testów i pomiarów, itp. niezbędnych do udokumentowania jakości robót i ich zgodności z wymogami prawa budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami umowy. W przypadku, gdy wynik prób, badań, testów i pomiarów wykaże, iż jakość robót była niewłaściwa, niezgodna z wymogami prawa budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi lub postanowieniami umowy – koszty przeprowadzonych badań, prób, testów i pomiarów obciążają Wykonawcę. W przypadku, gdy wynik prób, badań, testów i pomiarów wykaże, iż jakość robót była właściwa, zgodna z wymogami prawa budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi lub postanowieniami umowy – koszty przeprowadzonych badań, prób, testów i pomiarów obciążają Zamawiającego.

- Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, najpóźniej do dnia odbioru – częściowego lub końcowego (w zależności od rodzaju odbioru) - dokonać zmian tych świadczeń usuwając je lub wykonać na nowo.

- W przypadku zagrożenia terminowości wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów robót Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, do wykonywania robót, w zależności od potrzeb, w systemie dwu- lub trzyzmianowym.

§ 5

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu, na którym wykonywane będą roboty, w terminie 7 dni od  podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego  we wszystkich branżach,

- sprawdzenie sposobu wykonania, ilości i jakości robót ulegających zakryciu lub zanikających w trybie nie powodującym wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót budowlanych,

- odebrania przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w wysokości ……………………… (słownie: ………….) złotych, które zostanie powiększone o należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji Inwestycji i obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją Inwestycji, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające z ich obowiązków umownych. W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty robót, materiałów, urządzeń, itp., które nie zostały wyspecyfikowane w dokumentach umownych, a okażą się niezbędne do wykonania całości prac objętych Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej, inżynierskiej, technologicznej oraz przepisami obowiązującego prawa.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po ukończeniu wszystkich  robót,  na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ustępie poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w treści faktury, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu tej faktury wraz ze stosownym protokołem odbioru częściowego.

- Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.

§ 7

Zasady zawierania umów z podwykonawcami

- Strony ustalają, że część robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, może zostać wykonana przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za działania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać postanowienia, odpowiadające niniejszym wymogom:

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu może być kosztorys szczegółowy, składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej umowie,

- Kary umowne w umowie dotyczące podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa nie mogą być wyższe niż te zawarte w umowie z Wykonawcą,

- Przedmiot umowy dotyczący podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dotyczący podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne,

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji niż ta, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dotyczący podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dotyczącego wykonania całego przedmiotu zamówienia,

- W przypadku, gdy zakres realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace czyni zadość w/w wymaganiom, np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.,

- Umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dotyczący braku możliwości dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego lub dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo musi zostać zawarta – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu, jeżeli projektowana umowa:

  - nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wymagań, wskazanych w ust. 5 ,

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt.1.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 oraz 2.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 ust.1 pkt 8.

- Przepisy ustępów poprzednich stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8

Zapłata wynagrodzenia należnego

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed  dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Termin na zgłoszenie pisemnych uwag wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, konieczność których mowa w ust.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 6 ust.2 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określone przepisami Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi wynosi …. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

- Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszelkie użyte do realizacji Inwestycji materiały , urządzenia, wyposażenie oraz roboty na okres ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

- Jeżeli wykonane prace, materiały, urządzenia lub wyposażenie nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu  na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu budowlanego.

- Zamawiający ma prawo zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element dokumentacji powykonawczej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy o wadzie najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do nowo-wykonanych robót, naprawionych bądź wymienionych materiałów, urządzeń lub wyposażenia.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie technicznie lub technologicznie uzasadnionym.

- Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań celem usunięcia zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując w celu pokrycia kosztów zabezpieczenie, o którym mowa w §10.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia całkowitego (brutto) podanego w ofercie Wykonawcy tj. kwoty……………….. (słownie: …………………………………………..…) złotych.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady. Zwrot tej kwoty nastąpi w terminie 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 11

Przyjęcie i odbiór robót budowlanych

- W ramach realizacji niniejszej Umowy występować mogą następujące odbiory:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy przedmiotu Umowy,

  - odbiór ostateczny.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania właściwemu inspektorowi nadzoru terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. Gotowość odbioru winna być potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni któregokolwiek z powyższych obowiązków, jest zobowiązany – według decyzji Zamawiającego – odkryć całkowicie roboty lub wykonać odpowiednie otwory, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przewrócić stan poprzedni na własny koszt. Odbiór robót powinien zostać dokonany w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. Nie odebranie robót nie wstrzymuje postępu prac, a roboty podlegające zakryciu lub zanikające uznaje się za wykonane prawidłowo.

- O osiągnięciu gotowości do odbiorów częściowych Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, właściwego inspektora nadzoru oraz – jeśli w grę wchodzi nadzór autorski – osoby go sprawujące.

- Zamawiający wyznacza termin odbiorów częściowych, nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do tych odbiorów.

- Po ukończeniu całości robót przez Wykonawcę Strony sporządzą protokół oględzin całości robót. Po usunięciu wad stwierdzonych w protokole z oględzin oraz po skompletowaniu pełnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz gwarancyjnej, w tym od poszczególnych dostawców materiałów i urządzeń, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, wymaganych zaświadczeń i uporządkowaniu terenu budowy, Wykonawca dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz zawiadamia pisemnie Zamawiającego, inspektorów nadzoru oraz – jeśli w grę wchodzi nadzór autorski – osoby go sprawujące, o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego, nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do tego odbioru.

- Odbiór końcowy potwierdzony zostanie sporządzeniem stosownego protokółu odbioru końcowego, podpisanego przez komisję, w skład której wchodziło będzie po trzech przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, oraz przez inne osoby obecne przy odbiorze, w tym przez wszystkich inspektorów nadzoru, kierownika budowy oraz ewentualnych rzeczoznawców powołanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – od Umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w stosownym protokole odbioru na własny koszt w terminie określonym w protokole.

- Po zakończeniu okresu rękojmi oraz gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Zwłoki w należytym wykonaniu Umowy, w wysokości   0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości  0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad,

- Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy, w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

- Odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania Umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą Umową, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

- Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 3% nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- Nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

- Nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

- Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 2.

- Kary, o których mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia przysługującej mu kary umownej z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy lub do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 10.

- W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości  0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2,

- Odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2,

- Kary, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zapłaci na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary przez Wykonawcę.

§ 13

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności .

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i dotyczyć będą sytuacji, w których zmiany te:

- spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- spowodują poprawienie parametrów technicznych,

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- wywołane są okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanymi jego sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- spowodowane zostały niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy .

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku ;

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli  uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

- konieczności  przeprowadzenia  dodatkowych, wcześniej nie wymaganych, a obecnie niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyz technicznych, wymaganych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- Jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub innych użytkowników obiektu . W przypadku zaistnienia ww okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co  zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy w oparciu o ww okoliczności

- Jeżeli przyczyny z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy

- wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót budowlanych, zapewniające prawidłową ich jakość, przez co rozumie się w szczególności utrzymywanie się temperatury powietrza poniżej minus 15 stopni C przez okres co najmniej 10 dni z rzędu oraz opady śniegu wynoszące nie mniej niż 200 mm wysokości przez okres co najmniej 7 dni z rzędu - dotyczy to wyłącznie robót budowlanych, wykonywanych na zewnątrz budynków.

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 14

Wymóg zatrudnienia

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego - tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają̨ na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić́ Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować́ taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są̨ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą̨ wpuszczani na teren budowy - nie będą̨ mogli wykonywać́ pracy z winy Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają̨ w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować́ fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy tych osób i przedłożyć́ niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać́ je w sposób nie naruszający przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć́ odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są̨ niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zamiana, według uznanych opinii, nie spowoduje obniżenia jakości i parametrów  tych materiałów lub urządzeń.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny oraz PZP.

- Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

- Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                         Wykonawca

Załączniki do oferty:

- Oferta przetargowa,

- Kosztorys szczegółowy

- Dokumentacja projektowa wykonawcza

- Karta gwarancji